CF. Розширення автомобільного заводу (CF – Car Factory)

CF .04. Створення автоматизованої системи

CF .03. Створення конвеєрної системи

CF .02. Створення прибудови цеху

CF .01. Управління проектом

CF .01.1. Ініціація

CF .02.3. Обладнання

CF .02.1. Фундамент

CF .02.2. Будівля

CF .01.2. Планування

–

CF .04.2.3 Системний котролер

CF .04.2.2 Контролер для роботів

CF .04.2.1 Температурний контроль

CF .04.2. Апаратне забезпечення

CF .04.4. Підготовка персоналу

CF .03.1.1 Графік робіт

CF .03.1.1 Аналіз

CF .02.1.3 Заливка бетоном

CF .02.1.2 Встановлення паль

CF .02.1.1 Підготовка

CF .04.4.1 Розробка документації

CF .04.3.3 Розгортання

CF .04.3.2 Тестування

CF .04.1.1 Системні вимоги

CF .04.3.1 Розробка

CF .04.1.1 Бізнес вимоги

CF .04.1. Проектування

CF .04.3. Програмне забезпечення

CF .04.4.1 Навчання персоналу

CF .03.1. Проектування

CF .03.1.2 Тестування

CF .03.1.1 Встановлення

CF .03.2.3 Налагодження

CF .03.2.2 Монтаж

CF .03.2.1 Закупівля

CF .03.3. Поточні операції

CF .03.2. Обладнання конвеєра

CF .02.2.5 Освітлення

CF .02.2.4 Водопровід

CF .02.2.3 Вікна і двері

CF .02.3.3 Сантехнічне

CF .02.3.2 Електричне

CF .02.3.1 Механічне

CF .02.2.2 Дах

CF .02.2.1 Стіни

CF .01.7. Атестація

CF .01.6. Розробка

CF .01.5. Підготовка

CF .01.4. Аналіз

CF .01.3. Бюджет

CF .01.8. Здача